ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 63/16.06.2026
privind aprobarea devizului general actualizat (faza PTh), ca urmare a actualizării TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”

Obiectiv specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Operațiunea B – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație

Apel de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23

Consiliul Local al Comunei Bucov, județul Prahova,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Bucov nr. 14393/16.06.2026;

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 14394/16.06.2026;

- Ghidul solicitantului aferent Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2;

- prevederile O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021–2027;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat, întocmit de societatea STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2, apelul de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Comunei Bucov, prin Compartimentul Achiziții Publice și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică, potrivit legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOLESCU NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
NAE FLORENTINA CRISTINA

PROIECT INI”IAT DE PRIMAR,

SAVU ION

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
PRIMAR

Nr. 14393/16.06.2026

# REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat (faza PTh), ca urmare a actualizării TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”

În vederea depunerii și implementării proiectului „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2, este necesară aprobarea devizului general actualizat, întocmit la faza Proiect Tehnic (PTh).

Actualizarea devizului general a fost realizată de către societatea STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., în conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată pentru investiție și cu prevederile legale aplicabile, fiind necesară pentru reflectarea valorilor actualizate ale taxei pe valoarea adăugată și pentru asigurarea corelării documentației depuse spre finanțare cu cerințele apelului de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23.

Investiția propusă are ca obiectiv modernizarea infrastructurii educaționale din comuna Bucov, prin realizarea unor spații de învățământ moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale, contribuind la creșterea calității actului educațional și la îmbunătățirea accesului elevilor la servicii educaționale de calitate.

Având în vedere:

- necesitatea actualizării documentației tehnico-economice aferente proiectului;

- condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027;

- oportunitatea obținerii finanțării nerambursabile pentru realizarea investiției;

supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Bucov proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat (faza PTh), pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”.

PRIMAR,

..............................

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 14394/16.06.2026

# RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general faza PTh, actualizat cu TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general faza PTh, actualizat cu TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”, precum și referatul de aprobare al Primarului Comunei Bucov nr. 14393/16.06.2026, se constată necesitatea adoptării actului administrativ propus.

Proiectul de investiții este propus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Operațiunea B – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație.

În vederea depunerii și implementării proiectului, a fost întocmit și actualizat devizul general faza Proiect Tehnic (PTh), de către societatea STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL, document care reflectă valoarea actualizată a investiției, inclusiv TVA, conform cerințelor finanțatorului și prevederilor legale în vigoare.

Actualizarea devizului general este necesară pentru asigurarea corelării valorilor investiției cu documentația tehnico-economică aferentă fazei Proiect Tehnic și pentru respectarea condițiilor de eligibilitate și finanțare stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23.

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile:

- O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021–2027;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre este legal, oportun și necesar pentru continuarea procedurilor de accesare a finanțării nerambursabile și pentru implementarea investiției privind modernizarea infrastructurii educaționale din comuna Bucov.

Potrivit devizului general actualizat faza Proiect Tehnic (PTh), întocmit de societatea STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL, valoarea totală a investiției este de 24.563.397,45 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă capitolului Construcții și Montaj (C+M) este de 18.474.680,53 lei (inclusiv TVA).

Valoarea totală a investiției este de 24.563.397,45 lei (inclusiv TVA), din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M) este de 18.474.680,53 lei (inclusiv TVA).

În consecință, propunem Consiliului Local al Comunei Bucov adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general faza PTh, actualizat cu TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”.

Valoarea actualizată a investiției a fost determinată în conformitate cu documentația tehnico-economică aferentă fazei Proiect Tehnic și reprezintă baza financiară necesară pentru solicitarea și implementarea finanțării în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de necesitatea aprobării documentației tehnico-economice actualizate pentru accesarea finanțării nerambursabile, apreciem că proiectul de hotărâre este legal, oportun și necesar.

Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

....................................

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 63/18.06.2026
privind aprobarea devizului general actualizat (faza PTh), ca urmare a actualizării TVA, pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”

Obiectiv specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Operațiunea B – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație

Apel de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23

Consiliul Local al Comunei Bucov, județul Prahova,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Bucov nr. 14393/16.06.2026;

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 14394/16.06.2026;

- Ghidul solicitantului aferent Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2;

- prevederile O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021–2027;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat, întocmit de societatea STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., pentru proiectul „Desființare parțială, construire și dotare Școala Gimnazială «Constantin Stere», Comuna Bucov”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027, Prioritatea 5 – O regiune educată, Obiectiv Specific RSO4.2, apelul de proiecte nr. PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Comunei Bucov, prin Compartimentul Achiziții Publice și Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică, potrivit legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOLESCU NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
NAE FLORENTINA CRISTINA

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi ~pentru~

17 consilieri prezenți, 17 consilieri în funcție